附件2-2

湖南城陵矶新港区财政支出

绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价R

项目名称：新港区市政道路养护

项目单位：新港区道路养护站

主管部门：岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：   2022 年 6 月 21 日

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 童中军 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13975077353 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 湖南城陵矶新港区 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414009 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年 1 月起至 2021 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 668.7 |  | 实际到位资金 （万元） | 620.69 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 661.77 | 结余 （万元） | -41.08 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 668.7 |  | 县市区财政 | 620.69 |  |  | 县市区财政 |  |  | 661.77 | 县市区财政 | -41.08 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工费 |  |  |  | 1016221.00 |  | 2021年1-12月列支6617688元，已全部用于城陵矶新港区道路养护支出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  | 3462274.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械使用费 |  |  |  | 1057780.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施维护费 |  |  |  | 107100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工管理费 |  |  |  | 620436.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标志制作费 |  |  |  | 131504.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  | 222371.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 6617688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 对新港区管养范围内道路维护管理，道路设施完好率98%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期目标已完成，保证了新港区道路和设施完好率 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 路面面层空洞修补 |  |  | 20251m² |  | 21370.9m² |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 路面基层修复 |  |  | 4500m² |  | 4837.5m² |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 沥青路面裂缝修补 |  |  | 41000m |  | 51320m |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 路面修补处重新标线 |  |  | 3000m² |  | 3000m² |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 路沿石维修更换 |  |  | 500m |  | 967m |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 下水道清理 |  |  | 1000m³ |  | 620m³ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 道路、桥梁日常巡查维护 |  |  | 1项 |  | 1项 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 雨水蓖更换 |  |  | 100个 |  | 0个 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人行道损坏处恢复 |  |  | 1000m² |  | 1979m² |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 路边石维修更换 |  |  | 1500m |  | 1500m |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 井盖维修更换 |  |  | 40个 |  | 30个 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管养范围桥梁专项检测 |  |  | 4座 |  | 4座 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 华能电厂桥伸缩缝更换 |  |  | 4条 |  | 0条 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 维护质量 |  |  | 优良 |  | 优良 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 及时完成任务 |  |  | 各项维护工作按时有序完成 |  | 在规定时间内完成 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 专项支出预算 |  |  | 668.7万元 |  | 661.77万元 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 维护城市道路状况 |  |  | 保障市民出行安全 |  | 有效地保障市民出行安全，避免因为道路情况不佳带来的生命和财产损失 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 保障新港区道路通畅 |  |  | 支持了新港区建设 |  | 极大的支持了“一极三宜”城市建设 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 改善城市景观 |  |  | 改善城市景观，市民安居乐业 |  | 改善城市景观，市民安居乐业 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 市民满意率 |  | 100% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 97分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 童中军 |  |  | 区建养中心主任 |  |  |  | 岳阳市云溪区公路建设和养护中心 |  |  |  |  |  |  |
| 杨光辉 |  |  | 新港区养护站站长 |  |  |  | 岳阳市云溪区公路建设和养护中心 |  |  |  |  |  |  |
| 陈航 |  |  | 工程师 |  |  |  | 岳阳市云溪区公路建设和养护中心 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 一、项目基本概况 新港区道路养护站隶属于岳阳市云溪区公路建设和养护中心，设中心领导1人，道路养护职工10人，其中男职工7人，女职工3人。中共党员4人，工程师1人，助理工程师1人，高级工1人。 道路管养范围、里程及管养项目是临港经济产业新区管辖内已竣工验收接养的联港路、海关路、长江路、云港路、沿湖路、桔园路等城市道路。管养项目为路基路面修补，泄水管道、过道涵（管）洞通畅、华能桥、白杨湖桥、松杨湖桥维护保养以及临港区范围内52公里道路的雨季抢修、冰冻天气的应急保畅等工作。该项目社会效益显著，保障了新港区道路的通畅。 - 项目资金使用及管理情况 根据湖南城陵矶新港区财政金融部2021年预算核定道路养护管理费668.7万元，其中661.77万元全部用于新港区道路养护专项支出。 主要专项支出项目：人工费、材料费、机械使用费、设施维护费、标志制作费、施工管理费等支出项目。 我单位负责该项目资金的收付和使用，并记录专项款项的使用情况。本着专款专用，专项管理的原则，最大程度上的避免了违规情况发生。 我处制定了严格的资金管理和使用制度，会计严格把关资金的使用情况和领导审核制度确保资金合理、合规使用。 三、项目组织实施情况 湖南城陵矶临港产业新区2021年道路养护（常规养护）项目完成实施情况:①路面面层空洞修复21370.9m²、②路面基层修4837.5m²、③沥青路面裂缝修补51320m、④路面修补处重新标线3000m2、⑤下水道清理620m³、⑥道路、桥梁日常巡查维护1项、⑦雨水蓖跟更换0个、⑧路沿石维修更换967m、⑨人行道损坏恢复1979m2、⑩路边石维修更换1500m、⑪井盖维修更换30个、⑫管养范围桥梁专项检测4座、⑬华能电厂桥伸缩缝更换0条。 四、综合评价情况及评价结论 我中心严格执行工作计划，按计划高要求、严标准修复路面及附属工程破损，保持港区道路秀美、通畅、安全的美好形象。保证了管养港区每一条道路车辆通畅和周边群众出行的安全。顺利完成养护年度工作任务，在港区工委及相关部门的领导下和港区城管局的指导下，养护计划有序推进逐一完成。 我中心始终贯彻“预防为主、防治结合”的方针，加强预防性养护，保持公路的安全、通畅及其设施的良好，服务于新港区的经济发展，服务于沿线群众和车辆的通行方便、安全，保持了新港区道路的美好形象。 五、项目主要绩效情况分析 序号; 指标内容; 完成率. 1; 路面面层空洞修补; 105%. 2; 路面基层修复; 107%. 3; 沥青路面裂缝修补; 125%. 4; 路面修补处重新标线; 100%. 5; 路沿石维修更换; 193%. 6; 下水道清理; 62%. 7; 道路、桥梁日常巡查维护; 100%. 8; 雨水蓖更换; 0%. 9; 人行道损坏处恢复; 198%. 10; 路边石维修更换; 100%. 11; 井盖维修更换; 75%. 12; 管养范围桥梁专项检测; 100%. 13; 华能电厂桥伸缩缝更换; 0%. 2021年度新港区道路维护养护管理得到了市民的普遍赞扬，美化了城区道路，有力保障市民日常出行，市民满意率为100%，取得了良好的社会效应。 六、主要经验及做法、存在问题和建议 随着新港区经济发展，新港区建设需要车流量加大，行车不规范和乱停现象比较普遍，对路面、路沿石、路缘石和人行道的破坏比较严重，需要加大更换力度保证港区道路秀美、通畅、安全的美好形象。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 97 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。