附件2-2

湖南城陵矶新港区财政支出

绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价   项目完成结果评价√

项目名称：          路灯管理

项目单位：        岳阳市城市照明管理中心

主管部门：        岳阳市城市管理和综合执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：  部门（单位）评价组

报告日期： 2022年 6月 19日

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 袁仁 |  |  |  | 联系电话 | 8222249 |  |  |
| 项目地址 |  | 湖南城陵矶新港区 |  |  |  | 邮 编 | 414000 |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年 1 月起至 2021年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 371.1 |  | 实际到位资金（万元） | 337.83 | 实际支出 （万元） | 337.83 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 371.1 |  | 县市区财政 | 337.83 | 县市区财政 | 371.1 | 县市区财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  |  |
| 路灯运行维护费 |  |  |  | 360.49 | 1-49#、1-77#、1-80#、1-88#、1-99#、2-26#、2-28#、2-29#、2-30#、2-31#、2-32#、2-40#、2-52#、3-51#、3-52#、3-10#、4-52#、5-1#、5-8#、5-20#、5-21#、5-23#、5-29#、5-66#、6-7#、6-8#、6-11#、6-29#、6-30#、6-31#、6-32#、6-37#、6-39#、6-47#、6-48#、6-54#、6-60#、6-73#、6-80#、7-45#、7-57#、8-2#、8-5#、8-62#、8-63#、8-64#、8-79#、8-80#、8-107#、8-113#、9-50#、9-51#、9-53#、9-55#、9-61#、9-62#、9-63#、9-75#、10-6#、10-33#、10-36#、10-74#、11-42#、11-43#、11-45#、11-73#、11-78#、11-82#、11-91#、11-92#、12-66#、12-93#、12-99#、12-105#、12-106#、 |  |  |  |  |
| 港区变压器安装及路灯改造工程 |  |  |  | 10.61 | 2-24#、5-4#、10-43#、11-42# |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 371.1 |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 对新港区2499盏路灯进行维护管理，路灯设施完好率98%以上、亮灯率98%以上。 |  |  |  |  |  | 预期目标已完成，保证了新港区路灯亮化率、设施完好率达标。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 | 维护管理路灯 | 2499盏 | 2499盏 |  |  |
|  |  |  |  |  | 亮灯率 | 98% | 98% |  |  |
|  |  |  |  |  | 路灯设施完好率 | 98% | 98% |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 维护质量 | 优良 | 优良 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 及时完成任务 | 各项维护工作按时有序完成 | 在规定时间内完成 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 专项支出未超预算 | 371.1万元 | 371.1万元 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 | 维护城市道 路状况 | 保障市民出行安全，避免因路灯照明情况不佳带来的生命和财产损失。 | 有效地保障市民出行安全，避免因为道路照明情况不佳带来的生命和财产损失。 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 保障新港区道路夜间照明正常运行 | 极大的支持了“一极三宜”城市建设 | 极大的支持了“一极三宜”城市建设。 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 | 改善城市 景观 | 改善城市景观，市民安居乐业 | 改善城市景观，市民安居乐业。 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 市民满意率 | 100% | 100% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  | 签字 |  |  |
| 王玮 |  |  | 主任 |  | 岳阳市城市照明管理中心 |  |  |  |  |
| 袁康 |  |  | 副主任 |  | 岳阳市城市照明管理中心 |  |  |  |  |
| 王娟 |  |  | 股长 |  | 岳阳市城市照明管理中心 |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：    姜华              联系电话：8222406

五、评价报告综述（文字部分） 一、项目基本情况 （一）项目基本概况 岳阳市城市照明管理中心为正科级公益一类事业单位，隶属于岳阳市城市管理和综合执法局，承接新港区路灯及公用亮化设施的维护管理工作。该项目社会效益显著，保障了新港区路灯设施的正常运行，减少了道路安全事故的发生，方便了市民正常出行，提升了新港区整体形象。 （二）项目实施依据 2021年新港区财政预算批复我处支出总资金371.1万元。 （三）项目绩效目标 维护管理新港区主次干道2499盏路灯，实现路灯设施完好率98%、亮灯率98%的绩效目标。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金情况分析 根据湖南城陵矶新港区财政金融部2021年预算核定总经费371.1万元，其中360.49万元用于新港区路灯维护运行专项支出；10.61万元为港区变压器安装及路灯改造款。 主要专项支出项目：路灯运行电费、路灯维修材料物资、路灯故障抢修、路灯维护租车费、油料费、维护用工等支出项目。 我处负责该项目资金的收付和使用，并记录专项款项的使用情况。本着专款专用，专项管理的原则，最大程度上的避免了违规情况发生。 （二）项目资金管理情况 我处制定了《专项资金管理办法》、《专项资金绩效评价办法》、《项目实施管理办法》、《项目实施细则》、《岗位责任制度》，确保资金合理、合规使用。 三、项目组织实施情况分析 （一）项目组织情况分析 根据主要工作职责，岳阳市路灯管理处设置4个职能股室：设施管理股、技术股、人秘股、财务股。 设施管理股负责路灯新建、改建、维护设施的方案编制，组织施工和路灯安装，督促落实安全措施，确保安全生产；负责照明设施稽查工作；负费考勤、考核和综合考评。 技术股负责路灯新建、改建、维护工程的勘测、设计和预决算;负责工程的签证和编写工程竣工报告文书，组织工程竣工验收工作;负责拟订路灯灯型方案;负责整理技术档案;负责把好材料质量关;负责职工技术培训和考核。 人秘股负责拟订专项工作计划、情况汇报以及文印工作;负责人事劳资具体工作。 财务股负责管理和使用各专项经费、维护资金；负责编制会计、统计报表，健全各项帐目；负责维修材料采购与管理。 四个职能股室的分工协作，确保专项项目的顺利实施。 （二）项目管理情况分析 1、领导重视，开专题会布置工作或作重要批示；组织保障，有专门的组织机构，配备专门人员；多部门联动。 2、绩效管理、整章建制为项目管理提供了制度保证 我处制定《路灯设施维护费用节支奖励实施方案》、《路灯维护标准化考核办法》、《岳阳市路灯管理处绩效考核管理办法》，为专项项目管理提供了制度保证。 四、 项目主要绩效分析 岳阳市路灯管理处专项财政支出项目取得良好的成效。 （一）定量指标完成情况 指标内容; 目标值; 完成率. 维护管理路灯盏数; 2499盏; 100%. 路灯设施完好率; 98%; 98%. 亮灯率; 98%; 98%. 预算指标; 360.49万元; 360.49万元. （二）定性指标完成情况 2021年度新港区路灯维护管理得到了市民的普遍赞扬，美化亮化了城区道路，有力保障市民夜间出行安全，市民满意率为100%，取得了良好的社会效应。 （三）可持续性分析 专项项目完成后，2022年的工作目标是认真践行“人民路灯为人民”的服务宗旨，通过不断制定和完善考评考核机制，加强日常巡査督查和落实整改力度，逐步实现城市照明管理工作科学化、规范化、精细化，着力提升新港区城市照明管理水平。 五、存在问题和建议 路灯设施被盗、线路损坏情况严重。 为解决上述存在的问题：1、对新开路口的管理有待加强，避免线路损坏。2、联系公安等部门，加强夜间路灯设施的巡查。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | - 构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 96 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。