# 建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称： 湖南中创空天新材料股份有限公司产业化基地建设项目（一期）原料库

工程编号： 430694202308240205

审核部门（公章）：                              审核人（签字）：

| 项目基本信息 | 建设单位 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 |  |  |  | 企业信用代码 | 91430600MA4R1D8G1W |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 湖南省岳阳市城陵矶新港区长江大道与松阳湖路交界处东南角 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 政府投资 |  |  |  | 项目类别 | 建筑工程 |  |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 2019-430601-32-03-047214 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 岳阳临港高新区经济发展部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2019年12月19日 |  |  |  | 立项机关级别 | 区县级 |  |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 182052.98 |  |  |  | 总投资 （万元） | 149916 |  |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  |  | 工程用途 | 工业建筑 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 项目地净用地面积370118平方米（合555.03亩），已建建筑总建筑面积为113964.27平方米，预留建筑总建筑面积为68892.04平方米。新建原料库占地面积8738.1平方米，总建筑面积为8738.15平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2023年08月28日 |  |  |  | 计划竣工 | 2023年11月29日 |  |  |  |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 湖南中创空天新材料股份有限公司产业化基地建设项目（一期）原料库工程总承包项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 工程总承包 |  |  |  | 承包单位 | 湖南金辉建设集团有限公司 |  |  |  |
|  | 合同编号 | 430694202308240205-HG-001 |  |  |  | 合同金额 （万元） | 1271.250565 |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 赵涓 |  |  |  | 身份证号码 | 430423198706135816 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 湖南中创空天新材料股份有限公司产业化基地建设项目（一期）原料库因企业发展需要而进行扩建，按照生产工艺流程及生产性质和使用功能，整个厂区划分为生产区、仓储配套设施区、行政办公区，项目地净用地面积370118平方米(合555.03亩)，已建建筑总建筑面积为113964.27平方米，预留建筑总建筑面积为68892.04平方米。新建原料库占地面积8738.1平方米，总建筑面积为8738.15平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 本项目全部工程的设计、采购、施工总承包（EPC），并对工程的设计、质量、安全、进度、造价等全面负责。(1）设计范围包括但不限于以下建设内容相关的工程设计（初步设计及施工图设计）技术服务工作：工程设计：含初步设计、总图（含厂区道路及绿化、管网及附属设施）、建筑、结构（含地基处理和主体结构）、建筑电气、建筑给水排水及供暖、通风与空调、动力、消防等专业技术设计：包括与专项工程承包相关的二次深化设计（如钢结构）。设计依据：发包人给承包人的设计任务书、发包人提交的基础资料（如修建性详规与建筑方案）、国家、湖南省和岳阳市现行有关规范、规程、标准等，前述标准不一致者，以级别高的为准；设计文件需符合建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定（2016版）》中有关的要求及发包人、上级主管部门的其它要求。（2）施工及配套服务范围施工范围：原料库设计各专业施工图包含的全部施工内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2023年07月05日 |  |  |  | 记录登记时间 | 2023年08月24日 |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2023年06月05日 |  |  |  | 计划竣工日期 | 2023年10月15日 |  |  |  |
|  | 合同工期 | 120日历天 |  |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |  |
| 施工许可信息 | 工程名称 | 湖南中创空天新材料股份有限公司产业化基地建设项目（一期）原料库 |  |  |  | 施工许可证编号 | 430694202308250101 |  |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南金辉建设集团有限公司 |  |  |  | 监理企业 | 湖南湖大建设监理有限公司 |  |  |  |
|  | 设计企业 | 中凡国际工程设计有限公司 |  |  |  | 设计项目负责人 | 张爱萍 |  |  |  |
|  | 勘察企业 | 核工业岳阳建设工程有限公司 |  |  |  | 勘察项目负责人 | 钟继业 |  |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 1271.2505 |  |  |  | 面积（平方米） | 8738.15 |  |  |  |
|  | 发证日期 | 2023年08月25日 |  |  |  | 合同工期 | 120日历日 |  |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2023年08月28日 |  |  |  | 合同竣工日期 | 2023年11月29日 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 新建一栋一层原料仓库，建筑面积8738.15m²。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 赵涓 |  |  |  | 项目负责人身份证号码 | 430423198706135816 |  |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243131324341 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 唐炎峰 |  |  |  | 技术负责人身份证号码 | 430202198106046614 |  |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | B08213010100001823 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程 | / |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
| 竣工验收信息 | 竣工验收编号 | 430694202308240205-JX-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 1400.00 |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 8749.68 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | - 建筑面积8749.68(㎡),总造价1400.0000(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工日期 | 2023年08月28日 |  |  |  | 记录登记时间 | 2025年03月17日 |  |  |  |
|  | 实际竣工日期 | 2024年11月07日 |  |  |  | 结构体系 | 按材料分:钢结构 按传力分:框架 |  |  |  |
|  | 单项工程 | / | 建筑面积（平方米） |  | 8749.68 | 地上/下层数 | 1层 | 高度（米） | / |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案 编号 | 430694202308240205-JX-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 1400.00 |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 8749.68 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | - 建筑面积8749.68(㎡),总造价1400.0000(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工日期 | 2023年08月28日 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2025年03月18日 |  |  |  |
|  | 实际竣工日期 | 2024年11月07日 |  |  |  | 结构体系 | 按材料分:钢结构 按传力分:框架 |  |  |  |
|  | 单项工程 | / | 建筑面积（平方米） |  | 8749.68 | 地上/下层数 | 1层 | 高度（米） | / |  |
| 业绩技术指标 | 业绩技术指标记录编号 | YJ-430694202308240205-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业名称 | 湖南金辉建设集团有限公司 |  |  |  | 企业统一社会信用代码 | 914300007279476331 |  |  |  |
|  | 业绩类型（施工或监理） | 施工 |  |  |  | 业绩对应资质等级 | 建筑工程施工总承包壹级 |  |  |  |
|  | 工程项目规模等级及详细技术指标 | 本项目整个厂区划分为生产区、仓储配套设施区、行政办公区，项目地净用地面积370118平方米（合555.03亩），新建原料库占地面积8738.1平方米，总建筑面积为8738.15㎡，建筑高度8.55m，建筑结构体系为：门式钢架结构（最大单跨跨度30m）；施工内容包括：基础工程、主体结构工程、消防工程、弱电智能化工程、机电安装工程、装饰装修工程、室外给排水工程、室外景观绿化及附属工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起始时间 | 2023年08月28日 |  |  |  | 结束时间 | 2024年11月07日 |  |  |  |
|  | 施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：杭瑞高速冷水铺互通连接线道路工程

工程编号：4306001612060102

审核部门（公章）：                       审核人（签字）：

| 项目基本信息 | 建设单位 | 湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司 | 企业信用代码 | 91430600682841420E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 湖南城陵矶新港区 |  |  |
|  | 投资类型 | 政府投资 | 项目类别 | 市政公用工程 |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建规〔建〕字 岳港规（工）2017012号 |  |  |
|  | 立项文号 | 岳城港发改核〔2016〕34号 |  |  |
|  | 立项批准机关 | 岳阳临港高新区经济发展部 |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2016年6月28日 | 立项机关级别 | 区县级 |
|  | 总面积 （平方米） | 20280 | 总投资 （万元） | 2321 |
|  | 建设性质 | 新建 | 工程用途 | 市政道路 |
|  | 建设规模 | 杭瑞高速冷水铺互通连接线道路工程分为A、B两段，A段长约670米，路幅宽度42米；B段长约220米，路幅宽度40米 |  |  |
|  | 计划开工 | 2016年12月10日 | 计划竣工 | 2017年4月10日 |
| 施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | （A段）岳施审市（2016）016号 （B段）2016SI07 | 审查完成日期 | 2016年12月30日 2016年12月10日 |
|  | 设计单位名称 | 岳阳市规划勘测设计有限公司（A段） 中交路桥技术有限公司（B段） | 设计单位企业信用代码 | 91430600557641964K 911100007461141270 |
|  | 勘察单位名称 | 岳阳市规划勘测设计院（A段） 湖南省勘测设计院（B段） | 勘察单位企业信用代码 | 91430600557641964K 9143000018385573XD |
|  | 施工图审查机构名称 | 岳阳市施工图审查中心 | 施工图审查机构企业信用代码 | 124306006639861573 |
|  | 建设规模 | 杭瑞高速冷水铺互通连接线道路工程分为A、B两段，A段长约670米，路幅宽度42米；B段长约220米，路幅宽度40米 |  |  |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 杭瑞高速冷水铺互通连接线道路工程 | 施工许可证编号 | 430602201712150601LG |
|  | 施工企业 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 监理企业 | 岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司 |
|  | 设计企业 | 岳阳市规划勘测设计有限公司（A段） 中交路桥技术有限公司（B段） | 设计项目负责人 | 陈烽 高冠男 |
|  | 勘察企业 | 岳阳市规划勘测设计院（A段） 湖南省勘测设计院（B段） | 勘察项目负责人 | 龙祖慧 李宁 |
|  | 合同金额（万元） | 2236.11 | 面积（平方米） | 20280 |
|  | 发证日期 | 2017年12月15日 | 合同工期 | 120天 |
|  | 合同开工日期 | 2016年12月10日 | 合同竣工日期 | 2017年4月10日 |
|  | 建设规模 | 分为A、B两段，A段长约670米，路幅宽度42米；B段长约220米，路幅宽度40米，具体见施工设计图及工程量清单 |  |  |
|  | 项目负责人 | 闵照杰 | 项目负责人身份证号码 | 411324198005213437 |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243141537046 |  |  |
|  | 技术负责人 | 王麟 | 技术负责人身份证号码 | 43012419870617329X |
|  | 技术负责人证书编号 | B08163080100000784 |  |  |
|  | 总监理工程师 | 何玉龙 | 总监理工程师身份证号码 | 430603197106013533 |
|  | 总监理工程师证书编码 | 00400652 |  |  |